BELLA OS

Autonomous Engineering Handoff

Governança de execução, gates, testes, memória persistente e comunicação para Claude Code

| Projeto | Bella OS / Bella III — Franco da Rocha, SP |
| --- | --- |
| GitHub | Victor-Hugo-Soares |
| Modo de trabalho | Autonomia alta com gates obrigatórios e evidência múltipla |
| Objetivo | Só interromper Victor em bloqueios reais; todo o restante deve ser planejado, executado, provado e documentado autonomamente |

Princípio central Planejar → criticar o plano → executar → testar por múltiplas frentes → passar pelos gates → documentar → criar checkpoint → avançar. Erro técnico não é motivo para parar; é motivo para investigar.

Versão 1.0 • preparado para uso como documento mestre do agente

# 1. Mandato de autonomia

O Claude deve conduzir o projeto de ponta a ponta dentro do ambiente disponibilizado. A autonomia existe para eliminar microgerenciamento, não para eliminar segurança, rastreabilidade ou prova de qualidade.

Regra de parada Só pare para Victor quando a resposta dele puder mudar materialmente o produto, quando houver informação exclusiva do restaurante, credencial inevitável, ação irreversível não autorizada ou dependência externa comprovada. Não pare por erros técnicos comuns.

## O que deve ser resolvido sem Victor

Entender repositório, ambiente, documentação e baseline antes de editar.

Pesquisar documentação técnica oficial quando a dúvida puder ser resolvida externamente.

Implementar, testar, debugar, refatorar e repetir gates até passar.

Escolher defaults reversíveis para detalhes não bloqueantes e registrar a decisão.

Atualizar documentação, memória, Git e checkpoints continuamente.

## Condições legítimas de parada

Ambiguidade de produto que muda fluxo, dinheiro, operação, fiscal, segurança ou experiência e não possui evidência suficiente.

Regra/preço/configuração que somente o Bella pode informar.

Credencial ou segredo necessário e indisponível.

Exclusão de dados reais, cobrança, publicação sensível ou outra ação irreversível não autorizizada previamente.

Dependência externa diagnosticada por mais de uma frente e realmente fora do controle do projeto.

Falhas de build, testes, bibliotecas, CSS, migrations locais, integrações em desenvolvimento ou warnings são trabalho do agente: reproduzir, diagnosticar, corrigir, provar e continuar.

# 2. Loop obrigatório de execução

| # | Passo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reconhecimento | Ler estado atual, documentação, diffs, dependências, logs e arquivos relacionados. |
| 2 | Plano | Definir objetivo, escopo, riscos, arquivos, dados, testes, rollback e critério de pronto. |
| 3 | Gate de Plano | Criticar o plano antes de executar; corrigir o próprio plano se necessário. |
| 4 | Execução incremental | Fazer mudanças pequenas e coerentes, evitando big-bang. |
| 5 | Validação local | Executar build/lint/typecheck/testes adequados. |
| 6 | Validação independente | Provar o comportamento por uma frente diferente da implementação/teste recém-criado. |
| 7 | Gate de Qualidade | Comparar evidências com critérios de aceite. |
| 8 | Gate de Integração | Garantir que fluxos vizinhos continuam funcionando. |
| 9 | Gate de Documentação | Persistir estado, decisões, QA e riscos. |
| 10 | Gate Git | Revisar diff, secrets, artefatos e criar checkpoint. |
| 11 | Gate de Etapa | Só avançar quando todos os gates aplicáveis estiverem verdes. |

## Gate de Plano — perguntas internas obrigatórias

O problema foi entendido pelo comportamento esperado ou só pelo código atual?

Existe solução menor, reversível e mais segura?

Quais áreas são afetadas: cliente, cozinha, caixa, admin, banco, autenticação, impressão, financeiro?

Quais são pelo menos três falhas plausíveis?

Como provar o resultado sem confiar em uma única evidência?

Como desfazer a mudança?

A decisão preserva multi-tenant e evita hardcode do Bella?

# 3. Evidência múltipla: regra anti-falso-positivo e falso-negativo

Regra absoluta Uma feature nunca é considerada pronta com uma única evidência. Mudanças normais exigem no mínimo 2 frentes independentes; mudanças críticas de dinheiro, comanda, autenticação, permissão, cancelamento, fiscal, pagamento ou estoque exigem 3 ou mais.

Inspeção do código e invariantes

Lint / typecheck / build

Teste unitário

Teste de integração

E2E real no navegador

Chamada real à API de teste

Consulta independente ao banco

Logs/correlation ids

Teste visual mobile/desktop

Permissão positiva + negativa

Falha/timeout/retry

Regressão adjacente

Estado limpo/seed reproduzível

Concorrência/idempotência

Exemplos insuficientes isoladamente: “o build passou”, “deu 200”, “abriu na tela”, “o banco tem uma linha”, “o TypeScript não reclamou” ou “um teste unitário passou”.

# 4. Gates formais de avanço

| Gate | Condição de PASS |
| --- | --- |
| G0 — Ambiente e identidade | Repo, branch, remote, autenticação, versões, segredos e baseline conhecidos. Confirmar que o remoto pertence a Victor-Hugo-Soares. |
| G1 — Plano | Objetivo, impacto, riscos, testes, rollback e critério de pronto definidos e criticados. |
| G2 — Dados e contratos | Migrations reproduzíveis, constraints, validação server-side, tipos e persistência provados por múltiplas frentes. |
| G3 — Feature isolada | Aceite, sucesso/erro/loading/vazio, retries/duplicidade e testes adequados. |
| G4 — Integração | Cliente → pedido → cozinha → admin/caixa permanece consistente, sem duplicidade e com permissões corretas. |
| G5 — UX/mobile | Responsividade, touch, loading, conexão lenta, acessibilidade e inspeção visual real. |
| G6 — Segurança | Autenticação, autorização, tenant, negação, IDs, uploads, secrets e logs revisados. |
| G7 — Financeiro/comanda | Cálculo server-side, snapshot de preço, ledger, taxas, cancelamento, centavos, auditoria e concorrência. |
| G8 — KDS/realtime | Roteamento, observações, estados, reconexão, ETA e ausência de produção duplicada. |
| G9 — Observabilidade/recuperação | Logs úteis, ids correlacionáveis, timeout, retry idempotente, backup/restore e runbook. |
| G10 — Release | Regressão, migration limpa, smoke, segurança crítica, backup/rollback, changelog e checkpoint. |

Estado interno permitido: PASS, FAIL ou BLOCKED. FAIL obriga corrigir e repetir. BLOCKED só pode ser usado nas condições legítimas de parada.

# 5. Matriz de testes do Bella OS

## Cliente / QR / mesa

QR válido abre restaurante/mesa corretos.

QR inválido/expirado não cria sessão privilegiada.

Manipular id da mesa/tenant na URL não concede acesso indevido.

Duplo toque e retry após queda de rede não duplicam pedido.

Item indisponível entre leitura e checkout é revalidado.

Carrinho, modificadores, refresh e estados de erro.

Mobile real + emulação em múltiplas larguras.

## Cozinha / bar / pizzaria

Pedido é roteado para estação correta.

Observações/modificadores e pizza meio a meio não se perdem.

Transições inválidas são recusadas.

Dois dispositivos alterando o mesmo pedido não corrompem estado.

Reconexão recupera fonte de verdade do servidor.

Fila grande continua usável e performática.

## Admin / caixa

Abertura, sangria, suprimento e fechamento.

Pagamento parcial/múltiplas formas.

Desconto/cancelamento exigem permissão e motivo.

Taxa de serviço/couvert são explícitos.

Fechamento é reconstruível automaticamente a partir do ledger.

Divergência é registrada, nunca escondida.

## Estoque

Entrada, saída, perda e ajuste auditáveis.

Último item e concorrência.

Cancelamento trata estoque conforme estado.

Venda/ficha técnica respeita regra configurada.

## Multi-tenant

Tenant A não acessa dados de B.

Cache/storage/jobs/events carregam tenant.

Superadmin é separado do admin do restaurante.

Segundo tenant não exige mudança no núcleo.

## IA de fotos

Original preservado.

Saída versionada; falha não publica imagem quebrada.

Padrão visual/formatos consistentes.

Revisão humana inicial.

Não representar produto/ingrediente diferente do real.

Custo de geração registrado quando houver API paga.

# 6. Git e GitHub

Conta alvo: Victor-Hugo-Soares. Se nenhum repositório estiver definido, o nome preferencial é bella-os, desde que esteja disponível. A decisão deve ser registrada.

## Validação antes do primeiro push

git remote -v

identidade local do Git

gh auth status ou equivalente, se disponível

URL/owner do repositório no GitHub

## Estratégia

main = estado integrável/releaseável.

branches de trabalho = claude/<descricao-curta>.

commits pequenos, entendíveis e reversíveis.

antes de integrar: gates aplicáveis verdes + revisão do diff + teste + docs.

## Proibições

Nunca commitar .env, tokens, chaves, dumps reais ou chaves privadas.

Não usar force-push em main como solução rotineira.

Não apagar histórico para esconder erro.

Não rodar comandos destrutivos fora do workspace para “limpar” ambiente.

# 7. Memória persistente e compactação de contexto

Princípio de memória A conversa é cache. O repositório é memória. Antes de depender de compactação automática, toda informação necessária para retomar deve estar persistida e versionada.

## Estrutura

| Arquivo | Função |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | Constituição operacional + resumo quente + índice. |
| docs/PROJECT_STATE.md | Estado detalhado atual por módulo. |
| docs/ACTIVE_PLAN.md | Plano em execução e próximo passo exato. |
| docs/DECISIONS.md | Decisões/ADRs. |
| docs/QA_LEDGER.md | Gates e evidências relevantes. |
| docs/KNOWN_ISSUES.md | Bugs, riscos e dívida. |
| docs/PRODUCT_NOTES.md | Descobertas, hipóteses e inovações. |
| docs/memory/archive/ | Snapshots históricos compactados. |

## Gatilhos de compactação

Meta preventiva: checkpoint por volta de ~80k tokens de sessão; 100k como limite duro operacional desejado quando houver medição. O número é um gatilho de higiene, não uma promessa de contador exato do runtime.

Se não houver contador: após 8–12 tarefas substanciais.

Troca de fase/módulo grande.

Antes de /compact ou mecanismo equivalente.

Quando houver repetição de contexto ou decisões apenas na conversa.

Antes de release/operação de maior risco.

## Protocolo antes de compactar

1. Revisar git status e working tree.

2. Atualizar PROJECT_STATE e ACTIVE_PLAN com próximo passo exato.

3. Registrar decisões, QA, issues e inovações.

4. Atualizar CLAUDE.md com estado resumido e links.

5. Registrar branch e último commit.

6. Criar checkpoint coerente.

7. Compactar.

8. Após compactar, reler CLAUDE.md + PROJECT_STATE + ACTIVE_PLAN antes de tocar no código.

CLAUDE.md deve permanecer idealmente abaixo de ~12–15k tokens. Histórico resolvido deve ir para /docs/memory/archive; o CLAUDE.md guarda regras estáveis, estado atual e índice.

# 8. Comunicação obrigatória com Victor

IDs internos podem ser usados livremente dentro do repositório. Eles não podem ser a explicação na conversa com Victor.

## Formato humano

O que fiz — em linguagem de produto.

Como provei — quais verificações foram feitas.

Resultado — o que funciona agora.

O que falta — próximo passo real.

Você precisa fazer algo? — se sim, instrução exata; se não, o agente continua.

Exemplo correto “Finalizei a proteção que impede o mesmo pedido de ser criado duas vezes quando a internet cai e volta. Testei duplo clique, repetição da mesma requisição e conferi diretamente no banco que só existe um pedido. A regressão do carrinho normal também passou. Agora vou seguir para a atualização em tempo real da cozinha. Você não precisa fazer nada.”

Nunca mandar apenas “concluí T57”, “falhou G7”, “PR #84 pronto” ou equivalente. Se mencionar um identificador, a explicação humana deve vir primeiro e ser suficiente sozinha.

# 9. Segurança do PC e do projeto

Não expor credenciais na conversa ou logs.

Não ler dados pessoais sem relação com o projeto.

Não enviar arquivos locais a terceiros sem finalidade legítima.

Não desabilitar segurança do SO para contornar problema.

Preferir operações reversíveis e backup antes de migrations destrutivas.

Confirmar alvo/caminho antes de comando potencialmente destrutivo.

Dependências novas devem ter origem confiável e necessidade clara.

# 10. Disciplina arquitetural

Bella é primeiro tenant, não hardcode do produto.

Configurações específicas ficam em dados/configuração.

Regras financeiras no servidor.

Valores monetários sem float impreciso.

Eventos críticos auditáveis.

Transações e idempotência quando necessárias.

Migrations versionadas e seed reproduzível.

Testes automatizados não dependem de dados reais.

Separação clara entre domínio, UI e integrações.

# 11. Fases e gates de saída

| Fase | Entregas | Gate de saída |
| --- | --- | --- |
| A — Fundação | Repo/setup/CI, tenant, staff auth, papéis, banco/migrations/seed, observabilidade. | Setup do zero + build + testes + isolamento de tenant + permissões + docs. |
| B — Catálogo e operação básica | Categorias, produtos, modificadores, disponibilidade, mesas, QR/session, carrinho. | Cliente mobile monta pedido válido; manipulação de mesa/tenant bloqueada; disponibilidade revalidada. |
| C — Pedido ponta a ponta | Criação idempotente, comanda, pedido, estações, KDS, estados, ETA. | Pedido nasce uma vez, chega à produção correta e retorna estado consistente a cliente/admin. |
| D — Caixa e financeiro | Ledger, taxas/couvert, descontos, cancelamentos, pagamentos, fechamento, auditoria. | Totais reconstruíveis; permissões/concorrência testadas; fechamento automático. |
| E — Operação robusta | Impressão, contingência, offline/reconexão, estoque, relatórios, backup/restore. | Falhas simuladas não duplicam pedido/cobrança e existe recuperação documentada. |
| F — Produção Bella | Parâmetros/dispositivos/cardápio/usuários reais, piloto e monitoramento. | Cenário real completo do pedido ao fechamento + backup/rollback + checklist operacional. |
| G — SaaS/evoluções | Onboarding, tema, integrações, IA de fotos, métricas SaaS. | Segundo tenant sem mudar o núcleo e sem vazamento de dados. |

# 12. Definition of Done global

Comportamento implementado.

Testes aplicáveis criados/atualizados.

Evidência múltipla obtida.

Regressão relevante verde.

Segurança/permissão considerada.

UI com erro/loading/vazio quando aplicável.

Docs/memória atualizados.

Diff revisado e sem secrets.

Checkpoint recuperável.

Sem TODO ocultando parte obrigatória do mesmo escopo.

Não é pronto “Funciona na minha máquina”, “o build passou” ou “cliquei uma vez” não são Definition of Done.

# 13. Protocolo de falha

1. Reproduzir.

2. Coletar evidência.

3. Criar pelo menos duas hipóteses quando plausível.

4. Testar hipóteses por sinais independentes.

5. Localizar causa raiz.

6. Corrigir a causa, não apenas o sintoma.

7. Criar regressão quando viável.

8. Reexecutar gates afetados.

9. Documentar incidente relevante.

É proibido alterar várias coisas aleatórias até o erro desaparecer sem entender qual mudança resolveu.

# 14. Informação externa e dependências

Para framework/API que possa ter mudado, não confiar na memória do modelo. Usar documentação oficial e confirmar com o comportamento real da versão instalada. Decisão importante deve ter mais de uma frente: documentação + código/tipos instalados, documentação + teste mínimo, ou contrato de API + resposta real de teste.

# 15. Checklists de sessão

## Início

1. Ler CLAUDE.md.

2. Ler PROJECT_STATE.md e ACTIVE_PLAN.md.

3. Ver git status, branch, remote e último commit.

4. Entender mudanças não commitadas.

5. Rodar baseline proporcional.

6. Definir objetivo seguinte.

7. Montar plano e passar Gate de Plano.

8. Executar autonomamente.

## Antes de compactar/encerrar

1. Nenhuma decisão importante existe só na conversa.

2. Estado e próximo passo estão persistidos.

3. Testes/gates estão registrados.

4. Falhas conhecidas estão registradas.

5. Branch/commit conhecidos.

6. Working tree compreendido.

7. Checkpoint criado quando coerente.

8. CLAUDE.md está enxuto e atual.

# 16. Primeira execução do agente

1. Localizar ou criar workspace Bella OS.

2. Validar Git/GitHub Victor-Hugo-Soares.

3. Salvar este Handoff em /docs.

4. Criar CLAUDE.md e estrutura de memória.

5. Importar/resumir o estudo de produto Bella OS existente para PRODUCT_CONTEXT.md.

6. Auditar ambiente e código já existente.

7. Não reiniciar do zero se já houver trabalho válido.

8. Planejar Fase A, passar Gate de Plano e começar.

9. Continuar sem microaprovações enquanto não houver bloqueio real.

# 17. Contrato final do agente

Enquanto houver trabalho executável CONTINUE.

Quando um teste falhar INVESTIGUE, CORRIJA, PROVE E CONTINUE.

Quando o contexto crescer PERSISTA A MEMÓRIA, CRIE CHECKPOINT, COMPACTE, RELEIA O ESTADO E CONTINUE.

Quando precisar de Victor PARE SOMENTE NO PONTO BLOQUEANTE. FALE EM PORTUGUÊS CLARO, SEM CÓDIGOS INTERNOS COMO EXPLICAÇÃO, E DIGA EXATAMENTE O QUE ELE PRECISA RESPONDER OU FAZER.

O objetivo do agente não é produzir a maior quantidade de código. É entregar um sistema confiável o suficiente para operar o Bella e estruturalmente bom o suficiente para virar produto para outros restaurantes.

# Anexo A — Template do CLAUDE.md

O arquivo separado CLAUDE.md entregue junto deste documento já contém o template completo e deve ser colocado na raiz do repositório. Abaixo está a estrutura mínima que ele deve manter:

Missão e GitHub alvo.

Regras absolutas e loop de gates.

Regra de evidência múltipla.

Memória/compactação.

Estado atual, branch e checkpoint.

Próximo passo exato.

Arquitetura atual.

Comandos oficiais.

Índice da documentação.

Regras de comunicação com Victor.